## Slide 1: 2dgp 3차 발표
2018180012 김정윤

## Slide 2: 개발 진척도
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
맵 | 레벨(난이도)별 맵 1종류 | 총 3개 레벨마다 맵 하나로 변경 | 100%
캐릭터 컨트롤러 | F, J키를 이용하여 젤리가 플레이어 앞 에임에 올 때를 맞춰 공격 | F, J키에 space키를 추가해서 보스에게 직접 피해를 입힘 | 100%
게임 코어 기능 | 젤리와 캐릭터의 충돌 구현, 캐릭터가 젤리를 쳐내시 못하고 지정된 에임을 넘어갈 시, 캐릭터의 hp감소 | 젤리와 캐릭터의 충돌 구현, 캐릭터가 젤리를 쳐내시 못하고 지정된 에임을 넘어갈 시, 캐릭터의 hp감소, 캐릭터가 발사하는 총알이 보스에게 닿으면 보스 hp감소 | 100%
캐릭터 기술 | F - 위쪽으로 오는 젤리 공격 J – 아래쪽으로 오는 젤리 공격 | F - 위쪽으로 오는 젤리 공격 J – 아래쪽으로 오는 젤리 공격 SPACE – 총알을 발사해 보스 공격 | 100%

## Slide 3: 개발 진척도
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
캐릭터 | 레벨(난이도) 별로 캐릭터 추가, 아이템 모아서 해금가능 & 마지막 레벨을 퍼펙트로 깨면 보스 캐릭터 플레이어블 캐릭터로 변경 | 캐릭터 2종류, 선택가능한 방식으로 변경 | 100%
게임 레벨(난이도) | 레벨(난이도) 증가 시, 캐릭터 체력 추가 | 레벨 1, 2는 체력 5로 고정 레벨 3은 체력 10으로, 체력 증가 | 100%
사운드 | 피해, 타격, 배경음악, 성공 시 나올 음악, 실패 시 나올 음악 | X (사운드 수업 진행 후, 추가 예정) | 0%
애니메이션 | 상단 공격, 하단 공격, 피해, 달리기 모션 보스 죽는 모션 | 캐릭터 별 달리기 모션, 성공모션, 실패모션만 완료 | 60%

## Slide 4
주차 | 커밋횟수
1 | 4
2 | 5
3 | 2
4 | 0
5 | 33
6 | 57
7 | 57
8 | 33
9 | 18